PROPUESTA COMERCIAL

Gestión de cuenta en Mercado Libre

Preparada para Cocina Norte · Duración: 3 meses · Fecha: [COMPLETAR]

# Contexto y objetivo

Cocina Norte ya tiene productos que se venden en Mercado Libre. El desafío ahora es que aparezcan más arriba en las búsquedas, conviertan mejor cada visita y que la inversión en publicidad se traduzca en ventas medibles.

Te proponemos hacernos cargo de la gestión de tu cuenta durante 3 meses con un objetivo concreto: ordenar la cuenta, mejorar tus publicaciones principales y poner a trabajar Product Ads con criterio, para que puedas ver mes a mes qué está pasando y por qué.

# Qué incluye el servicio

- Auditoría inicial. Revisamos reputación, métricas de ventas y visitas, catálogo, precios frente a la competencia, envíos y preguntas frecuentes. Te entregamos un diagnóstico con prioridades claras.

- Optimización de 40 publicaciones. Títulos pensados para la búsqueda, fichas técnicas completas, descripciones claras, orden y calidad de fotos, variantes y compatibilidad con catálogo cuando corresponda.

- Product Ads. Armado de la estructura de campañas, definición de presupuestos y objetivos de ACOS, y seguimiento semanal para mover la inversión hacia los productos que más rinden.

- Informe mensual. Un reporte con ventas, visitas, conversión, rendimiento de la publicidad y trabajo realizado, más las acciones previstas para el mes siguiente. Lo repasamos juntos en una reunión breve.

# Cómo lo vamos a trabajar

| Etapa | Qué hacemos |
| --- | --- |
| Mes 1 | Auditoría inicial de la cuenta y entrega del diagnóstico. Optimización de las primeras 15 publicaciones (las de mayor potencial). Configuración y lanzamiento de las campañas de Product Ads. |
| Mes 2 | Optimización de 15 publicaciones más. Ajuste de campañas según rendimiento (presupuestos, pausas, nuevos productos). Primer informe mensual. |
| Mes 3 | Optimización de las 10 publicaciones restantes (40 en total). Escalado de las campañas que funcionan. Informe final con resultados del trimestre y recomendaciones para seguir. |

# Qué vas a recibir

- Documento de auditoría con diagnóstico y plan de acción priorizado.

- 40 publicaciones optimizadas y publicadas en tu cuenta.

- Campañas de Product Ads configuradas y administradas durante los 3 meses.

- 3 informes mensuales con métricas, conclusiones y próximos pasos.

# Inversión

Los valores están expresados en pesos argentinos. [COMPLETAR: aclarar si incluyen IVA]

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Auditoría inicial de la cuenta (pago único) | $ [COMPLETAR] |
| Gestión mensual: optimización de publicaciones, administración de Product Ads e informe | $ [COMPLETAR] por mes |
| Total del servicio (3 meses) | $ [COMPLETAR] |

Importante: el presupuesto de Product Ads (lo que Mercado Libre cobra por los clics) no está incluido en los honorarios y se paga directamente desde la cuenta de Cocina Norte. Presupuesto publicitario sugerido: $ [COMPLETAR] por mes.

# Condiciones

- Forma de pago: [COMPLETAR].

- Necesitamos acceso a la cuenta de Mercado Libre como colaborador, con permisos para publicaciones y publicidad.

- Cocina Norte se encarga del stock, la atención posventa y la entrega de fotos o datos técnicos que falten.

- Esta propuesta tiene una validez de [COMPLETAR] días desde su fecha de emisión.

# Próximos pasos

Si la propuesta te cierra, confirmanos por escrito y coordinamos una reunión de arranque para definir accesos y prioridades. La auditoría comienza dentro de la semana siguiente a la confirmación.

Contacto: [COMPLETAR: nombre, teléfono y email]